附件1

浙江省体育基金会“常青工程”项目实施方案

（2014—2015）

第一条 依据：

为促进我省城乡老年体育事业协调发展，加快实现体育强省的目标，依据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《全民健身计划（2011-2015）》和浙江省体育基金会章程的相关规定，组织实施“常青工程”项目（2014—2015），并制定本方案。

第二条 组织分工：

浙江省体育基金会秘书处会同相关单位、组织成立“常青工程”项目工作组，负责项目的实施。

第三条 资金来源：

（一）基金会主动面向社会各界募集、寻求合作资助；

（二）基金会接受企业、事业单位、团体和个人的捐赠；

（三）通过省体育行政部门向省财政申请。

第四条 项目对象及内容：

为全省老年体育场地设施欠缺，特别是经济欠发达地区老年体育场地设施欠缺的乡镇（街道）、中心村（社区）提供资助，新建室外标准人工草皮门球场。受助单位所建门球场应明确相应管理职责，对社会开放，并对老年人实行优惠。

第五条 名额分配及资助金额：

由各市老年体协商相关机构确定资助单位，原则上各市新建一个室外标准人工草皮门球场，由省体育基金会资助经费10万元，不足部分（约5—7万元）由受助单位自筹解决。

第六条 项目实施与验收：

（一）项目受助单位须提交书面申请，并填写项目资助申请表，经县级体育行政部门和老年体协、市级老年体协审核后于2014年10月底前报省老年体协。

（二）受助单位情况在省体育基金会网站等媒体公布，接受社会监督。

（三）项目建设由省体育基金会实行公开招标、统一建设的办法确定项目承建单位，统一负责项目建设工作。

（四）受助单位在项目开工前，与省体育基金会签订资助建设协议，并自筹6万元项目建设保证金打入基金会指定帐户。项目完工后，省体育基金会与承建单位统一结算项目款；按照多退少补的办法，与受助单位结算相关费用。

（五）受助单位负责落实项目建设用地和建设施工的配合工作。

（六）基金会指定或委托相关单位与受助单位共同监督工程质量，负责工程验收。

第七条 本方案在实施过程中，省体育基金会将视情调整完善，并负责解释。